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Общая характеристика инвестиционной программы
Основные цели: увеличение максимальной разрешённой мощности для подключения новых потребителей; предотвращение аварийных ситуаций; оперативное управление деятельностью; внедрение энергосберегающих технологий; замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные; оптимизация учёта электрической энергии; расширение использования в качестве источников энергии возобновляемых источников энергии; внедрение автоматизации и дистанционного управления сетями; совершенствование метрологического обеспечения измерений для расчётного учёта; отслеживание хода реализации программы; уточнение мероприятий; сбор, обработка и анализ информации о потреблении энергоресурсов; оперативное управление.
Обоснование необходимости: повышение надёжности электроснабжения; обеспечение надёжности, безопасности и безаварийной работы; возможность дальнейшего расширения и подключения к автоматизированной системе контроля и управления; снижение мощности устанавливаемых светильников; экономия электроэнергии; увеличение доли объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта; компенсация электрической энергии на собственные нужды; организация сбора и передачи информации о параметрах работы электрооборудования.
Основные направления: создание системы противоаварийной автоматики на ГПП-2; выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Ввод мощностей:
Ввода мощностей не планируется.
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционная программа: Вологодская область.
Место расположения объектов: город Вологда.
Объём финансирования:

2013 г. – 2 813 тыс. руб.
2014 г. – 15 443 тыс. руб.

2015 г. – 2 213 тыс. руб.
ИТОГО: 20 469 тыс. руб.
Проценты за пользование кредитом за период 2013-15 годы –  3 810 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей инвестиционной программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя плановую стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет прибыли ООО «ЭТА», учитываемой в индивидуальных и котловых тарифах за услугу по передаче электрической энергии (не превышает 12 % НВВ организации), и привлеченных средств - в виде кредитов под 14 % годовых.
Погашение основной части кредита будет осуществляться за счет собственных средств ООО «ЭТА», полученных в виде прибыли и амортизационных отчислений в тарифах, после постановки основных средств на бухгалтерский учёт организации в 2014-15 годах. Плановая величина амортизационных отчислений, начиная с января 2016 года, должна составить 829 тыс. руб. в год.
На 2013 год запланировано выполнение мероприятий на сумму 2 213 тыс. руб., связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности, а так же заключение договора на разработку проектной документации по Созданию системы противоаварийной автоматики на ГПП-2 на сумму 600 тыс. руб.

В 2014 году планируется выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на сумму 2 213 тыс. руб. и монтаж системы противоаварийной автоматики на ГПП-2 на сумму 13 230 тыс. руб.

На 2015 год запланировано выполнение мероприятий на сумму 2 213 тыс. руб., связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Планировалось выполнение некоторых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2012 году, согласно проекту инвестиционно-производственной программы ООО "ЭТА" в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, но финансирование не было предусмотрено на данный период (расходы не были заложены в тарифы за оказание услуг по передаче электрической энергии).
Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Директор Общества с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» Евгений Анатольевич Охотин с привлечением, при необходимости, соответствующих специалистов.
Комплексное управление Инвестиционной программой будет осуществляться путем:

· определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

· координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

· обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

· внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

· предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
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