ДОГОВОР № ________

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту

	г. Вологда
	«___» __________ 2015 года


Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» (ООО «ЭТА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Охотина Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, и 

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов закупки (протокол от ________ N ____) заключили настоящий договора о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту оконных проёмов в помещении Электроучастка и отделении РЗА здания корпуса складов с установкой металлопластиковых изделий (окон), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Подрядчик в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) обязан изготовить металлопластиковые изделия в количестве – 39 шт. и осуществить сборку в проеме на объекте по адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13.
1.3. Доставка МПИ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, до места нахождения Заказчика осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
1.4. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных настоящим договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ.

1.5. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, с учетом индивидуальных особенностей Объекта. При подписании настоящего договора Подрядчик представляет Заказчику заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации (далее - СРО) о допуске к видам работ, указанных в настоящем договоре.
1.6. Место исполнения договора – г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору является твердой и составляет _______________ руб., в т.ч. НДС 18 % ____________ руб. 
2.2. Стоимость работ по настоящему договору включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

2.3. Стоимость договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору.

2.4. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 
предоплата в размере 40 % в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора; 
35 % в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления Заказчику счета, счета-фактуры, при этом положения ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению;

25 % в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления Заказчику счета, счета-фактуры, при этом положения ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению.

2.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик до начала работ проводит контрольные замеры с целью изготовления конструкций необходимых размеров. 
3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления предоплаты (п. 2.4.1.) на расчетный счет Подрядчика, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента объявления результатов закупки. 

3.3. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента начала выполнения работ.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим договором порядке.

3.5. Выполнение работ на Объекте производится в рабочие дни с 7 ч 20 мин до 16 ч 10 мин. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика).

3.6. Обязательства Подрядчика по выполнению работ по настоящему договору считаются исполненными с момента подписания Заказчиком акта приемки-передачи выпаленных работ.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ 
4.1. Сборка МПИ в проём выполняется с учетом требований технического задания (Приложение № 1) с отделкой внутренних откосов и включает в себя: 
· демонтаж старых конструкций с частичным или полным разрушением старых рам; 

· крепление МПИ в проёме анкерами или анкерными пластинами 

· крепление водоотлива;

· отделка сендвич-панелями;
· утепление зазоров эффективными утеплителями;

· закрытие утеплителя наружными и внутренними мастиками;
· регулировка и проверка работоспособности МПИ.

4.2. Указанные в п. 4.1. виды работ Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

4.3. Подрядчик гарантирует качество МПИ и выполненных им работ в соответствии с требованиями установленными настоящим договором.

4.4. Срок гарантии (на МПИ и выполненные работы) – 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации смонтированного МПИ в этот период.
4.5. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов или неисправностей Заказчик направляет Подрядчику письмо-рекламацию, в котором изложены выявленные неисправности. Подрядчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить Заказчику сроки устранения неисправностей, которые не должны превышать 30 календарных дней с момента получения Подрядчиком письма-рекламации. Подрядчик устраняет выявленные дефекты и недостатки своими силами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Подрядчик обязуется:

своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего договора;

выполнить работы по настоящему договору в строгом соответствии с технической документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет настоящего договора, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.);

обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

при выполнении работ использовать свое оборудование и материалы. Доставка оборудования и материалов к месту выполнения работ осуществляется силами и за счет Подрядчика;

за свой счет своевременно вывозить мусор, производить уборку помещений, в которых производится ремонт, а также прилегающих территорий;

выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации;

своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ по настоящему договору;

по требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по настоящему договору;

немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

5.1..1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

5.1..2. иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

в случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам в установленные Заказчиком сроки устранять их за свой счет;

предоставить документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых в капитальном ремонте;

обеспечивать сохранность всех видов охранных, пожарных, иных сигнализаций и их элементов, установленных в ремонтируемых помещениях (далее - Сигнализации), при выполнении работ; своевременно извещать Заказчика о необходимости демонтажа Сигнализаций;

освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ;

нести установленные настоящим договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

5.2. Подрядчик вправе: 

привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по настоящему договору, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Подрядчик письменно уведомляет Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до непосредственного начала выполнения сторонней организацией работ по настоящему договору. Привлечение соисполнителей не влечет изменение стоимости и/или объемов по настоящему договору. Перечень работ, выполненных сторонними организациями, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим договором.

требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ;

запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета настоящего договора;

получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора;

досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.

5.3. Заказчик обязуется:

до начала срока выполнения работ по запросу Подрядчика передать ему техническую документацию, необходимую для производства работ (при наличии);

сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ; 

принять результат выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего договора;

оплатить результат выполненных работ в соответствии с разделом 2 настоящего договора, в том числе в случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору;

5.4. Заказчик вправе:

требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией;

проверять и контролировать качество, ход, сроки и порядок выполнения работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и качестве выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

при обнаружении несоответствия объема и стоимости, выполненных Подрядчиком работ технической документации и Акту о приемке выполненных работ требовать разъяснений Подрядчика в отношении выполненных работ;

если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

в случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4..1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в соответствии разделом 6  настоящего договора;

5.4..2. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

в одностороннем порядке уменьшить объем выполняемых по настоящему договору работ в силу целесообразности, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление;

пользоваться иными установленными настоящим договором и законодательством Российской Федерации правами.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
6.2. Не позднее трёх рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Заказчику комплект документации, предусмотренной п. 1.4. настоящего договора, счет, счет-фактуру, а также следующие документы в 2 (двух) экземплярах: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.3.  Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 настоящего договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре и технической  документации, и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. Для проверки соответствия качества МПИ и выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать сторонние организации, которые могут дать заключение о качестве МПИ и выполненных Подрядчиком работах. В случае если по результатам проведения проверки качества работ будут установлены их несоответствия требованиям настоящего договора, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Подрядчика.

6.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, , по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 6.3 настоящего договора.

6.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет, счет-фактура на оплату стоимости работ по настоящему договору являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и передачи ему предусмотренных настоящим договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. В случае повреждения МПИ во время их доставки или установки, производимых Подрядчиком, последний обязуется устранить данные повреждения (дефекты) в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения Заказчиком.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) % от общей стоимости Договора.
7.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 от средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц по Северо-Западному федеральному округу за каждый день просрочки.

7.5. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, за исключением сроков перечисления предоплаты, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,02 % от несвоевременно оплаченной суммы Договора за каждый день просрочки.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор, может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон.

1.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего договора в следующих случаях:

1.2.1. При существенном нарушении условий договора Подрядчиком;

1.2.2. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

1.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе проведения Заказчиком закупки;

1.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

1.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления в адрес Подрядчика в случае уклонения Поставщика от исполнения договора. 

Под уклонением Подрядчика от исполнения договора Стороны подразумевают полное или частичное неисполнение Подрядчиком своих обязательств по договору при условии:

· Отсутствия ответа на направленную почтовую корреспонденцию в установленный срок или возврата почтовой корреспонденции направленной в адрес Поставщика через курьерскую службу (с предоставлением контактного телефона Поставщика, указанного в реквизитах настоящего договора, в целях обеспечения возможности доставки), в связи с невозможностью вручения;

· Отсутствия ответа на факсимильные сообщения в установленный срок или невозможности направления корреспонденции факсом, в связи с отключением функции приема факсимильных сообщений Поставщиком;

· Отсутствия ответа на письма направленные на электронный адрес Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора, или отсутствия подтверждения  получения электронных писем со стороны Поставщика по истечении 3(трех) рабочих дней с момента отправки писем Покупателем.

В случае уклонения Поставщика от исполнения договора, отказ Покупателя от исполнения договора подтверждается документами о направлении письменного уведомления почтой/факсимильной связью в адрес Поставщика.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности при полном и частичном неисполнении обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непредвиденных обязательств, а именно: пожара, аварии, забастовки, стихийных бедствий, а также издания нормативных актов по территориальным взаимоотношениям, препятствующим исполнению настоящего договора. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств и их прекращении незамедлительно сообщается другой Стороне по договору с документальным подтверждением этих обстоятельств соответствующими компетентными органами, в противном случае освобождение от ответственности исключается.

9.3. Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более трех месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть  настоящий договор в одностороннем  порядке. 
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, разногласия, возникающие в ходе заключения, исполнения и расторжения настоящего договора, Стороны решают путем переговоров. 

10.2. В случае не достижения согласия между Сторонами путём переговоров, заинтересованная Сторона направляет контрагенту претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения.

10.3. Все споры и разногласия, неурегулированные в досудебном претензионном порядке Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

11.2. В случае, если какие – либо условия не предусмотрены настоящим договором, к отношениям Сторон применяются нормы действующего законодательства РФ.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

11.5. При выполнении договора разрешается использование электронных средств передачи информации факсимильной и факс-модемной связи, электронной почты. Документация, переданная с использованием этих средств за подписью представителя Стороны, подписавшего настоящий договор, признаётся действительной при его исполнении. Документы, переданные посредством электронных средств связи, имеют юридическую силу, если в течение одного дня отправляются адресату в оригинале заказной корреспонденцией.

11.6. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении местонахождения и банковских реквизитов.

11.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
· техническое задание (Приложение № 1).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью

«Энерготранзит Альфа» (ООО «ЭТА»)



	_______________________

_______________________ 

«          »                                  2015 года

           м.п.


	160028, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13
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р/с 40702810200000000288

в ОАО КБ «Северный кредит»

к/с 30101810500000000769

в ГРКЦ ГУ Банка России

БИК 041909769

ОКВЭД 40.10.2

ОКПО 87157003

ОГРН 1083525016926

тел. (8172) 79-70-13, 79-72-84

факс: (8172) 51-03-13

эл. почта: e-transit@vologda.ru; info@e-transit.ru; askue@vbf.ru
Директор

______________________ Е.А. Охотин

«           »                                  2015 года

           м.п.
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